CONFIDENTIAL

(주)라이트브라더스

앱 리뉴얼 사업 보고서

2026년 정기 주주총회

2026년 3월 31일

대표이사 김병수

# 1. Executive Summary

KEY MESSAGE: 자전거 전용 앱에서 '멀티스포츠 탄소저감 플랫폼'으로 전환하여 하락 추세를 반전시키고, 4단계 성장 전략으로 STO(토큰증권)까지 확장합니다.

현재 상황 (As-Is)

| 지표 | 수치 | 추세 |
| --- | --- | --- |
| 전체 MAU (앱+웹) | ~4,000명 | ▼ 30~35% 하락 |
| Android MAU | 1,490명 | ▲ 11% 성장 |
| 웹 MAU | ~2,000명 | ▼ 32% 하락 |
| Android 설치 | 7,180명 | 누적 |
| Android 평점 | 1.00★ | 심각 |
| 월 인프라 비용 | ~190만원 | 비용 절감 진행 중 |

목표 상황 (To-Be)

| 시점 | MAU 목표 | 현재 대비 | 핵심 수익원 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (3개월 후) | 10,000 | 2.5배 | 광고+오퍼월 |
| Phase 2 (9개월 후) | 30,000 | 7.5배 | +프리미엄 구독 |
| Phase 3 (15개월 후) | 50,000 | 12.5배 | +커머스 수수료 |
| Phase 4 (18개월 후) | 100,000 | 25배 | +토큰증권(STO) |

# 2. 리뉴얼 필요성

KEY MESSAGE: 기술부채 해소 + 시장 공백 선점 + 수익 다각화의 세 가지 이유로 리뉴얼이 필수적입니다.

기술부채 (Technical Debt)

| 문제 | 현재 상태 | 리뉴얼 후 |
| --- | --- | --- |
| 코드 품질 | JavaScript 11만줄, 테스트 0% | TypeScript + TDD 80%+ |
| 보안 | API키 하드코딩, 커스텀 토큰 | 환경변수 + Firebase Auth |
| 유지보수 | Spring Boot 7개 프로젝트 방치 | Express+Prisma 단일 API |
| 인프라 비용 | 월 190만원 (2개 AWS 계정) | 월 123만원 (통합) |

시장 기회

| 시장 | 규모 | 현재 경쟁 공백 |
| --- | --- | --- |
| 한국 러닝 인구 | 1,000만명 | 크루+정기런+랭킹 통합 앱 없음 |
| 자전거 관광 | 60선 대표코스 | 디지털 스탬프 투어 없음 |
| ESG 탄소저감 | 정부 정책 부합 | 개인 탄소저감 자동 측정 앱 없음 |
| 토큰증권(STO) | 2026년 전자증권법 시행 | 탄소+활동 기반 STO 선례 없음 |

# 3. 4단계 성장 전략

KEY MESSAGE: 3Way Sensor(탄소저감) → 멀티스포츠 챌린지 → 커머스 → STO 순서로 확장하여, 각 단계가 다음 단계의 기반이 됩니다.

| Phase | 기간 | 핵심 기능 | 수익원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 3Way Sensor | 14주 | 걷기/러닝/자전거 자동감지 탄소저감 계산 SSP 포인트 | 광고+오퍼월 (월 76만~763만) |
| 2. 멀티스포츠 | 18주 | GPX 코스 자동생성 양방향 랭킹 파크런 이벤트 | 프리미엄 구독 스폰서십 |
| 3. 커머스 | 18주 | 일반샵+깜깜이방 AI 상품설명 자동생성 운영 완전 자동화 | 커머스 수수료 (8~20%) |
| 4. STO | 20주 | 탄소 토큰증권 한국 STO + 해외 블록체인 | 토큰 거래 B2B ESG |

총 일정: 73주 (약 18개월), 가속 시 56~62주

# 4. Phase 1 상세: 3Way Sensor + 탄소저감

KEY MESSAGE: 스마트폰 센서로 걷기/러닝/자전거/버스/지하철을 100% 자동 감지하고, T맵 자동차 경로 대비 탄소저감량을 실시간 계산합니다.

핵심 기술: 교통수단 100% 자동 감지

| 교통수단 | 감지 방법 | 예상 정확도 |
| --- | --- | --- |
| 걷기 | 3Way Sensor (Platform API) | 93%+ |
| 러닝 | 3Way Sensor (Platform API) | 95%+ |
| 자전거 | 3Way Sensor + GPS 속도 | 90%+ |
| 버스 | GPS 속도 + 정류장 지오펜스 | 90%+ (서울) |
| 지하철 | GPS 신호 소실 감지 | 85%+ |
| 자가용 | 지오펜스 (집/회사 반경) | 90%+ |
| 택시 | 소거법 (위 전부 아니면) | 85%+ |

SSP 포인트 정책 (Plan C: 적자 방지 구조)

| SSP 유형 | 적립 경로 | 기프티콘 교환 | 토큰 전환 | 라브 원가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBON SSP | 걷기/자전거/대중교통 | 불가 | 가능 (Phase 4) | ₩0 |
| AD SSP | 광고 시청, 오퍼월 | 가능 | 불가 | 광고수익 충당 |
| SHOP SSP | 상품 구매 | 가능 | 불가 | 커머스 마진 |

CARBON SSP는 기프티콘 교환이 불가하므로 라브 현금 지출 제로. AD/SHOP SSP만 교환 가능하며 이는 광고수익과 커머스 마진으로 자체 충당. 어떤 경우에도 적자 불가능한 구조.

# 5. 수익 모델

KEY MESSAGE: Phase 1부터 광고 수익으로 SSP 원가를 커버하고, Phase 3에서 커머스 수수료, Phase 4에서 토큰증권으로 수익을 다각화합니다.

Phase 1 광고 수익 (즉시 수익 발생)

| 수익원 | 방식 | MAU 1만 기준 월 수익 |
| --- | --- | --- |
| AdMob 리워드 동영상 | 활동 완료 후 '2배 SSP' 자발적 시청 | ~16만원 |
| 오퍼월 (애디슨 AdiSON) | 미션센터 탭, 앱설치/가입 미션 | ~50만원 |
| 배너 (카카오 애드핏) | 대시보드 하단 | ~10만원 |
| 합계 |  | ~76만원/월 (연 912만원) |

3년 수익 전망

| Phase | 월 수익 (안정기) | 주요 수익원 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 76만~763만원 | 광고 + 오퍼월 |
| Phase 2 | 1,000만~3,000만원 | + 프리미엄 구독 + 스폰서십 |
| Phase 3 | 3,000만~8,000만원 | + 커머스 수수료 (8~20%) |
| Phase 4 | 5,000만~2억원 | + STO 거래 + B2B ESG |

Phase 3 깜깜이방 (익명 할인 마켓)

입점 파트너사의 재고를 라이트브라더스 명의로 익명 판매. 딜러 정보 완전 비공개.

|  | 일반샵 | 깜깜이방 |
| --- | --- | --- |
| 가격 | 정가 | 할인가 (재고 처리) |
| 파트너 노출 | 공개 | 익명 (LB 명의) |
| 수수료 | 5~8% | 8~20% |
| 입장 조건 | 누구나 | Phase 1 활성 + SSP 입장권 |

# 6. 투자 및 비용

KEY MESSAGE: 1인(CEO)+Claude AI 체제로 인건비 최소화. 인프라 비용도 190만→123만원/월로 절감. Phase 4 STO 진입 시 별도 자금 필요.

| 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1~3 개발 | CEO + Claude | 추가 인건비 없음 |
| 인프라 (현재) | 190만원/월 | AWS 2개 계정 |
| 인프라 (리뉴얼 후) | 123만원/월 | 35% 절감 |
| 외부 API (T맵, CODEF 등) | 45~80만원/월 | 탄소저감+MRV |
| 광고 SDK (AdMob, 오퍼월) | 무료 | 수익만 발생 |
| Phase 4 STO (Track 1) | 1~3억원 | 증권법 법무+FSC |
| Phase 4 STO (Track 2) | 1.3~7.6억원 | 해외 블록체인 (선택) |

# 7. 리스크 및 대응

| 리스크 | 심각도 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| MAU 하락 지속 | 높음 | 리뉴얼+GTM 전략으로 반전 (목표: 3개월 내 2.5배) |
| iOS Wi-Fi 스캔 차단 | 높음 | GPS 속도+정류장 지오펜스+CMMotion 대안 확보 |
| 1인 개발 체제 | 중간 | Claude AI 병렬 코드생성, Spec-Kit 자동화 |
| STO 규제 불확실성 | 중간 | FSC 사전컨설팅 + 규제 샌드박스 참여 |
| 딜러 익명성 유출 | 높음 | API 필터링 + 접근 제한 (2~3명) + 감사 로그 |
| 토큰 가격 붕괴 | 중간 | STO 구조로 투기 제한 + 소각 메커니즘 |

# 8. 추진 일정

| 기간 | Phase | 핵심 마일스톤 |
| --- | --- | --- |
| 2026 Q2 | Pre-Dev + Phase 1 시작 | BRD/PRD 완료, 개발 착수 |
| 2026 Q3 | Phase 1 완료 | 앱스토어 출시, MAU 10,000 |
| 2026 Q4~2027 Q1 | Phase 2 | 멀티스포츠, 관광공사 MOU |
| 2027 Q1~Q3 | Phase 3 | 커머스 런칭, 매출 발생 |
| 2027 Q3~2028 Q1 | Phase 4 | STO 런칭, 글로벌 확장 |

# 9. 결론 및 승인 요청

KEY MESSAGE: 현재 MAU ~4,000, 전 지표 하락 중인 상황에서 앱 리뉴얼은 선택이 아닌 필수입니다. 3Way Sensor + SSP + 광고 수익 모델로 Phase 1부터 흑자 구조를 만들고, 4단계 성장 전략으로 STO(토큰증권)까지 확장합니다.

승인 요청 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 앱 리뉴얼 프로젝트 승인 | Phase 1~4 전체 로드맵 (73주) |
| 기존 DB 보존 + 신규 개발 | Aurora MySQL 107개 테이블 유지, 코드만 재작성 |
| STO Phase 4 사전 준비 | FSC 사전컨설팅 + 증권법 법무 검토 착수 |
| 인프라 비용 절감 계속 | 190만→123만원/월 (연 804만원 절감) |

- 이상 -